РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОНИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» июля 2025 года           № 42

О внесении изменений в программу «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Двойновского сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области на 2024-2034 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ                   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Двойновского сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области, администрация Двойновского сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Двойновского сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области на 2024-2034 годы (далее Программа), утвержденную  Постановлением администрации Двойновского сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области № 10 от 08.04.2024 года следующие изменения и дополнения:

  - В разделе «Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры Двойновского сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области на период с 2024 по 2034 года» Программы в строку «Укрупненное описание запланированных мероприятий описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры» дополнить следующим мероприятием: «2. Строительство детского сада»;

  - Таблицу 8 раздела 2 Программы утвердить в новой редакции, согласно приложению 1;

  - Таблицу 9 раздела 2 Программы утвердить в новой редакции, согласно приложению 2;

  - Дополнить Программу разделом 5, согласно  приложению 3;

  - Раздел 5 Программы считать разделом 6;

  - Раздел 4 Программы утвердить в следующей редакции:

Раздел 4.Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит увеличение численности населения Двойновского сельского поселения. Успешная реализация демографической политики на территории сельского поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения Двойновского сельского поселения:

Строительство многофункционального спортивного центра в Двойновском сельском поселении имеет ряд положительных сторон:

Для жителей:

Повышение уровня физической активности:  Центр предоставляет доступ к различным видам спорта, что мотивирует жителей к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни.  Это особенно важно для сельской местности, где возможности для активного отдыха могут быть ограничены.

Развитие спортивного мастерства:  Центр может стать площадкой для обучения и тренировок, как для детей, так и для взрослых,  позволяя развивать спортивные навыки и достигать новых результатов.

Социальная интеграция:  Спортивные мероприятия и тренировки способствуют общению и взаимодействию между жителями, укрепляя социальные связи в сообществе.

Досуг и развлечения:  Центр предоставляет альтернативу пассивному отдыху, предлагая разнообразные возможности для досуга и развлечений.

Здоровье:  Регулярные занятия спортом способствуют укреплению здоровья, снижению риска хронических заболеваний и улучшению качества жизни.

Развитие молодежи:  Центр может стать местом для развития молодежи, предоставляя им возможности для самореализации и формирования здоровых привычек.

Улучшение инфраструктуры:  Строительство центра подразумевает улучшение инфраструктуры в целом, что может привести к дальнейшему развитию хутора.

Престиж и имидж хутора:  Современный спортивный центр повышает престиж и привлекательность хутора, делая его более привлекательным для жизни.

Для местной власти:

Создание рабочих мест:  Строительство и функционирование центра создают новые рабочие места в сфере спорта.

Улучшение имиджа местного самоуправления:  Создание качественной спортивной инфраструктуры позитивно отражается на имидже местной власти.

Повышение уровня жизни населения:  Центр способствует улучшению качества жизни жителей, что является важным фактором для развития хутора.

Укрепление социальной сплоченности:  Спортивные мероприятия способствуют укреплению социальных связей в сообществе.

Вывод: Таким образом, строительство многофункционального спортивного центра в Двойновском сельском поселении может существенно повысить качество жизни жителей.

Строительство детского сада в Двойновском сельском поселении имеет множество положительных сторон:

Доступность образования: Открытие детского сада в Двойновском сельском поселении предоставляет детям возможность получить дошкольное образование вблизи их дома, что уменьшает необходимость дальних поездок и делает образовательный процесс более доступным.

Социальное взаимодействие: Детский сад служит местом, где дети могут общаться и взаимодействовать друг с другом. Это способствует формированию социальных навыков и дружеских связей, которые могут сохраняться на протяжении всей жизни.

Поддержка семей: Наличие детского сада позволяет родителям работать или заниматься другими важными делами, зная, что их дети находятся в безопасном и развивающем окружении.

Развитие местной экономики: Строительство и функционирование детского сада создаёт рабочие места.

Повышение качества жизни: Доступ к образовательным услугам улучшает общее качество жизни в хуторе, что может способствовать привлечению новых жителей и улучшению демографической ситуации.

Укрепление сообщества: Детский сад может стать центром общественной жизни, где проводятся мероприятия для родителей и детей, что способствует сплочению местного сообщества.

Индивидуальный подход: Меньшая наполняемость групп в сельских детских садах может позволить воспитателям уделять больше времени каждому ребёнку, что способствует более качественному развитию.

Формирование здорового образа жизни: В сельской местности часто существуют хорошие возможности для активного отдыха на свежем воздухе, что может быть использовано в образовательном процессе для формирования у детей здоровых привычек.

Поддержка раннего развития: Раннее развитие детей имеет огромное значение для их будущей успешности. Детский сад дает возможность раннего обучения и развития, что особенно важно для детей в возрасте до 6 лет.

Вывод: Эти аспекты делают строительство детского сада важным шагом для развития, как отдельных детей, так и всего сообщества в целом.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения Двойновского сельского поселения, создания комфортных и безопасных условий проживания.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию на официальном сайте администрации Двойновского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Двойновского

сельского поселения                                                             А.Н. Гущин

Приложение 1

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Двойновского сельского поселения

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Технико- экономические параметры |  | Сроки реализации в плановом периоде |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 гг. |  |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство площадки для физкультурных занятий и тренировок. (х.Двойновский, ул. Центральная) |  | 7000 кв. м |  |  |  |  |  | Срок реализации | Глава Двойновского сельского поселения |
|  | Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство детского сада. (х.Двойновский, ул. Центральная) |  | на 75 мест |  |  |  |  |  | Срок реализации | Глава Двойновского сельского поселения |

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

Ориентировочная стоимость определена по проектам объектов-аналогов. При разработке рабочей документации необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен.

Приложение 2

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Двойновского сельского поселения

Таблица 9 – Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы

| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Годы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. |
| 1 | Строительство площадки для физкультурных занятий и тренировок. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 450,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 50 000,00 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  | 9 000,00 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 1 000,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

5. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые

и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

таблица 10

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| 1 | Обеспечение нормативной потребности населения в учреждениях образования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение нормативной потребности населения в дошкольных образовательных учреждениях | Мест\1000 человек | - | - | - | - | - | 40 |
| 1.2 | Строительство детского сада. | ед. | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Обеспечение нормативной потребности населения в объектах физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение нормативной потребности населения в плоскостных сооружениях | Га/1000 человек | - | - | - | - | - | 0,7 |
| 2.2 | Строительство многофункционального спортивного центра | ед. | - | - | - | - | - | 1 |